|  |  |
| --- | --- |
| Description: logo | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  BẢN KẾ HOẠCH THỤC HIỆN ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |

**TÊN ĐỀ TÀI**: Phát triển hệ thống quản lý đề tài khoa học của một Sở Khoa học và Công nghệ bằng công nghệ Spring Boot và React

*Sinh viên thực hiện*: Nguyễn Văn Mạnh

*Lớp*: 60TH3  
*Giáo viên hướng dẫn*: Nguyễn Văn Thẩm

# KẾ HOẠCH

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27/9/2022 - 15/10/2022 | - Lên kế hoạch  - Dựng khung đồ án  - Phân tích yêu cầu  - Phân tích thiết kế  + Xác định actor,vẽ usecase,thiết kế csdl |
| 2 | 15/10/2022 - 1/11/2022 | - Tìm hiểu react, ôn lại java spring  - Cài đặt database trên hệ quản trị mysql  - Code backend |
| 3 | 1/11/2022 – 15/11/2022 | - Code frontend, hoàn thiện backend |
| 4 | 15/11/2022 – 15/12/2022 | - Hoàn thiện các chương đồ án, hoàn thiện chương trình |
| 5 | 15/12/2022 – 25/12/2022 | - Hoàn thiện chương trình, làm slide thuyết trình |