|  |  |
| --- | --- |
| Description: logo | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  BẢN KẾ HOẠCH THỤC HIỆN ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |

**TÊN ĐỀ TÀI**: Phát triển hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của Trường Đại học Thủy Lợi sử dụng công nghệ Spring Boot và React

*Sinh viên thực hiện*: Nguyễn Thành Long

*Lớp*: 60TH3  
*Giáo viên hướng dẫn*: Nguyễn Văn Thẩm

# KẾ HOẠCH

| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27/9/2022 - 15/10/2022 | - Dựng khung đồ án  - Tìm hiểu về các công nghệ, framework và ngôn ngữ lập trình sử dụng  - Tìm hiểu về Spring boot  - Tìm hiểu về React |
| 2 | 15/10/2022 - 1/11/2022 | - Tìm hiểu về Spring boot  - Tìm hiểu về React  - Thiết kế website  - Phân tích yêu cầu, chức năng  - Thiết kế cơ sở dữ liệu |
| 3 | 1/11/2022 – 15/11/2022 | - Hoàn thành phần báo cáo lý thuyết và công nghệ |
| 4 | 15/11/2022 – 1/12/2022 | - Xây dựng trang web với các chức năng cơ bản thêm sửa xóa  - Thêm dữ liệu chuẩn vào database |
| 5 | 1/12/2022 – 15/12/2022 | - Hoàn thành báo cáo phần dữ liệu và giao diện  - Hoàn thiện chương trình |
| 6 | 15/12/2022 – 25/12/2022 | - Hoàn thiện đồ án, chương trình  - Làm slide thuyết trình |
| 7 | 25/12/2022 – 31/12/2022 | - Xong slide và hoàn thiện đồ án |